Table of Contents

# 沃朗科技租赁系统 · 开发方案

版本：v1.0（待评审）　|　日期：2026-08-07 定位：智慧园区平台下的「租赁板块」　|　技术栈：Spring Boot 2.7 + Vue3 + MySQL8 + SSO（与园区小卖账房同栈同平台） 上游依据：《调研报告》（42 产品）+ 沃朗《设立方案书 V14.0》+ 园区小卖账房《设计七律/开发铁律》。 交付策略：业/财/人/事/物全量规划、分里程碑交付（防烂尾，打法同小卖账房）。

## 一、定位与架构

### 1.1 它是什么

租赁系统不是一套独立系统，而是智慧园区平台里的一个功能板块，与「园区小卖账房」是同一平台下的兄弟板块：

智慧园区平台（同一账号 · SSO · 统一权限）
   ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
   │  园区小卖账房  │  🆕 租赁板块   │  （其他板块）  │  平台公共层   │
   │  (已开发)     │  (本方案)     │              │ 账号/组织/权限 │
   └──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘
        用户登录 → 开通「租赁板块」权限 → 进入即用

- 同一账号登录：复用平台 SSO，不自建登录。

- 权限开通即用：给用户账号开「租赁板块」权限后，登录就能看到并操作。

- 先独立、后嵌入：先作为可独立运行的板块跑起来（数据/接口自洽），再挂进智慧园区主框架。因此架构上按"平台内模块"设计：独立库表前缀（建议 yc_rent_）、独立菜单、复用平台账号与权限模型。

### 1.2 复用什么、新建什么

| 复用平台/小卖账房 | 租赁板块新建 |
| --- | --- |
| SSO 登录、组织/员工/角色权限 | 供应商、客户、设备资产、租赁合同、租金计划 |
| 业财一体单据链内核（单据→凭证→核销） | 租金收入单、采购入库单、转让单、维修单 |
| 导入中心、AI 透明四件套、审批流组件 | 报价测算器、现金流/分配驾驶舱、风控引擎 |
| 报表 BI 框架、移动端响应式框架 | 资产状态机（租→转让）、逾期三步走 |

### 1.3 技术选型理由（对齐调研第三章）

- 不采用 Odoo/ERPNext 做底座：与"嵌入智慧园区、同栈、同账号"冲突，本土化/定制成本高。

- 自建租赁板块 + 照抄开源数据模型：折旧明细行、双套账、租金计划表、资产状态机这些高风险地基，照搬 Odoo account.asset.line / ERPNext 多 Finance Book 的成熟表结构，不从零发明。

## 二、设计 DNA（直接继承园区小卖账房「设计七律」）

租赁板块与小卖账房同平台、同团队，沿用同一套设计七律，避免两套体验割裂：

- 一个案例，全局排查：用户点一个问题（如某合同租金算错），同尺扫全系统同类问题。

- 不只给结果，领着人干活：干活页顶部两件套——⚡任务来源 + 编号流程条（当前步高亮）。

- 任何名词都能点进去：设备、合同、供应商、客户、出资人五大实体都有"体检报告式"详情页，列表名词可下钻。

- 每分钱有来处去处：钱只被单据改；业财一体单据链（确认签字→自动生成财务单→凭证→自动核销）；"钱该动没动"亮灯；红冲/退租/调整/锁账逆向路径完整。

- 管理要闭环（PDCA）：每环节 C 指标红绿灯，改进落 action_item 表到期回查。

- 效率三问：能不能不选（扫码/自动匹配）？能不能不打字（预填/AI 识别合同）？能不能不跳页（卡上原地操作）？

- AI 只做解释/抽取/起草，规则引擎出数字：LLM 永不算租金/回报/账，只做合同抽取、风险解读、月报起草；结论旁挂 🔬 过程入口，模型可切换。

加一条租赁专属铁律：上下游价格账期严格保密 + 项目独立核算——数据行级隔离，权限控制谁能看某项目/某合同的成本价。（这是小卖账房没有、租赁必须有的。）

## 三、十维分析：系统怎么承接「业·财·人·事·物 + 时·钱·风·关系·保密」

你给的五维（业财人事物）+ 我补的五维（时/钱/风/关系/保密），逐维落到系统：

### 业（业务主线）

选品 → 开发供应商 → 报价测算 → 签约 → 采购投放 → 收租 → 到期转让。对应模块：供应商管理、报价测算器、合同管理、投放/交付、收租、转让。

### 财（财务）

业财一体：每笔业务单据自动生成凭证；两套账（税务口径"分期收款销售" / 经营口径"三层回报"）；管理费阶梯、每月 5 号分配、留存≥20 万。对应模块：凭证中心、双账台账、分配管理、税务合规看板。

### 人（人事）

起步从简：花名册 + 角色权限 + 任务派工 + 提成（供应链谈成一单的贡献）。对应模块：员工/角色、任务中心（绑角色绑人留痕）。HR 深度后置。

### 事（运营事务/流程）

任务与审批：投放审批（300 万内自主）、逾期处理、维修派工、盘点。对应模块：任务中心、审批流、投放审批、维保工单。

### 物（资产/设备）

设备逐件台账（采购→投放→在租→维保→转让→残值）+ 扫码盘点 + BOM/泵表成本。对应模块：设备资产台账、供应商库、盘点、维保。

### 时（生命周期）——补

设备生命周期 + 合同生命周期两条主线可视化；每台设备/每份合同都有"命"的时间轴。对应：设备详情页时间轴、合同详情页租金计划表 + 阶段状态机。

### 钱（现金流/杠杆）——补

现金流/分配驾驶舱（调研发现的差异化空白）：应收 × 账期到期分层（1年内/外）× 每月分配计划 × 留存下限 × 三层杠杆监控。对应：现金流驾驶舱。

### 风（风控红线）——补

客户准入授信、逾期三步走（延期→罚息→锁机/收回）、设备空置预警、负债率红线、500 万税务红线亮灯。对应：风控引擎 + 红线看板。

### 关系（多方视角）——补

同一套数据不同人看不同页：供应商关系、客户 CRM。合伙人（GP/LP）不设员工可见的实时门户——出资/回报/分配这类敏感信息改由**月度报表（分配表 + 经营分析报告）**按角色、周期性提供（对齐设立方案书"每月向合伙人提交财务报表"）。对应：CRM、月度报表。

⚠️ 隐私铁律（用户拍板 2026-08-07）：运营系统由员工日常操作，合伙人出资额/占比/个人收益绝不对普通员工可见——不做实时出资人门户；月度报表的「分配表」按角色可见，普通员工导出的报表包不含此表。

### 保密（隔离）——补

项目独立核算、上下游价格保密、行级数据隔离、成本价字段级权限。对应：权限与数据隔离层（贯穿所有模块）。

## 四、功能模块地图

沃朗租赁板块
├── 0 工作台          老板驾驶舱 / 我的任务 / 待办红点
├── 1 供应商·上游    供应商池·四维评估·供货矩阵·价格构成·履约雷达·账期返利  → 详情页
├── 2 客户·CRM       客户池·销售管道(潜客长期跟进)·信用画像·LTV·风险敞口·风控·逾期  → 详情页
│                    (新增业务/BD角色负责成交前跟进；深度拆解见《业务流》第八/九部分)
├── 3 设备资产(物)    逐件台账·BOM泵表·状态机·扫码盘点·维保   → 详情页
├── 4 报价测算器      市场价+客户类型→速算月租+三层回报+现金流校验
├── 5 合同           签约·租金计划表(N期)·电子签·期末转让约定 → 详情页
├── 6 收租与逾期      月度收租单·自动生成·催收三步走·锁机
├── 7 转让/处置       租满转让单·残值·账务切换
├── 8 财务(财)        凭证中心·两套账·管理费·每月5号分配·税务红线
├── 9 现金流驾驶舱(钱) 应收×到期分层×分配×留存×三层杠杆
├── 10 月度报表(财+决策) 报表包六件套+经营分析报告七节+财务日历(学园区小卖账房)
├── 11 任务与审批(事)  任务中心·投放审批·派工·留痕
├── 12 人事(人)       花名册·角色权限·提成           （里程碑后置）
├── 13 BI+PDCA+AI     在租率/账龄/资产周转·改进闭环·AI月报
└── 平台层            SSO账号·组织·权限·数据隔离·导入中心·AI透明四件套

## 五、核心数据模型（关键表 · 照抄开源成熟结构）

库表前缀 yc_rent_。以下为主干，评审通过后进 DESIGN_DOC 细化字段。

| 表 | 作用 | 抄谁 |
| --- | --- | --- |
| supplier 供应商 | 四维评估、集采价、账期、BOM | GLPI Infocom |
| customer 客户 | 风控、授信、类型（云仓/园区/外部）、目标 IRR | 通用 CRM |
| asset 设备（逐件） | 序列号、品类、市场价/集采价、状态机、当前在谁手上 | Snipe-IT assigned_to 多态 + ERPNext Asset |
| asset_status_log 资产事件流 | 采购→投放→在租→维修→转让全部留痕 | ERPNext 资产事件外键 |
| contract 租赁合同 | 客户、设备、租期、目标 IRR、期末转让价、状态阶段 | NETSOL/Alfa 期末阶段 |
| rent_schedule 租金计划表（逐期明细行） | 一份合同 N 期，每期应收额/到期日/状态/挂凭证 | Odoo account.asset.line（必抄） |
| rent_bill 收租单 | 每期到点生成、收款、核销、逾期 | 融资租赁通用 |
| overdue_case 逾期案 | 三步走：延期→罚息→锁机/收回 | 国内融资租赁 |
| transfer_order 转让单 | 租满转让、残值、账务切换 | Rentle 处置 |
| purchase_in 采购入库 | 集采、首付/账期、应付 | InvenTree 采购链 |
| voucher 凭证 | 业财一体，单据→凭证 | 好业财/园区小卖账房 |
| ledger_book 账套 | 双账：税务口径 / 经营口径 | ERPNext 多 Finance Book（必抄） |
| distribution 分配 | 每月 5 号、50%现金/50%滚存、留存≥20万；进月度报表「分配表」按角色可见 | 沃朗独有（自建） |
| investor 出资人 | GP/LP、出资额、比例（仅供分配计算，不设员工可见门户） | 沃朗独有 |
| monthly_report 月度报表 | 报表包六件套 + 经营分析报告七节 + 财务日历 | 学园区小卖账房 M4 月报包 |
| action_item 改进项 | PDCA 闭环 | 园区小卖账房 |

两条最值钱的照抄：

- 租金计划表 = Odoo 资产折旧明细行的结构（主表 contract + 逐期 rent_schedule 明细行 + 每行到点生成 rent_bill→voucher）。融资租赁的心脏。

- 双套账 = ERPNext 多 Finance Book（同一笔业务，税务口径按"分期收款销售"、经营口径按"三层回报"，两套并行不打架）。

## 六、业财一体单据链（每分钱有来处去处）

签约(合同) ──► 生成租金计划表(N期)
采购(集采) ──► 采购入库单 ──► 应付凭证(首付/账期)
每月到期  ──► 收租单(自动生成) ──签收──► 收入凭证 ──► 自动核销应收
逾期      ──► 逾期案:延期→罚息单→锁机/收回单
租满      ──► 转让单 ──► 残值收入凭证 + 资产出账
月底      ──► 管理费计提 ──► 每月5号分配单(现金/滚存) ──► 出资人门户

逆向路径（红冲/退租/调整/锁账补导）全部规则化——ERP 死穴全在逆向，照小卖账房铁律做完整。

## 七、里程碑（全量规划 · 分期交付）

| 里程碑 | 交付内容 | 为什么这个顺序 |
| --- | --- | --- |
| 冲刺 0（先于业务码） | 用《设立方案书》真实数字跑通"报价测算器"，与设立方案书定价表/速算系数对平；核实税务口径；确认与智慧园区平台的账号/权限打通方式 | 数字对不平就返工，同小卖账房打法 |
| M1 业务地基（业+物） | 供应商库、客户档案、设备逐件台账+状态机、报价测算器、合同+租金计划表 | 先把"业和物"的主线跑通 |
| M2 收租闭环（业+财） | 收租单自动生成、业财一体凭证、逾期三步走、锁机 | 钱开始流动 |
| M3 财务与分配（财+钱+关系） | 双套账、管理费阶梯、每月5号分配、现金流驾驶舱、出资人门户、税务红线 | 有限合伙的核心 |
| M4 转让与资产闭环（物+时） | 租满转让单+账务切换、残值、维保工单、扫码盘点 | 资产走完一生 |
| M5 事+人+BI+AI | 任务/审批/派工、花名册/权限/提成、BI 驾驶舱、PDCA、AI 月报/合同抽取 | 管理闭环收口 |

上线节奏：功能全开发、开关分批启用（业务→收租→财务→BI 逐月开），与人工台账并行对账 1 个月。

## 八、风控与红线内置（系统级强约束）

- 投放审批看层级① 本金回报率：报价测算器不达目标 IRR 不允许签约。

- 逾期三步走内外一视同仁，系统自动跑，物权在我方可锁机。

- 先签约后采购：无合同不允许生成采购单（防设备空置）。

- 税务红线亮灯：合同禁写"融资租赁"（字段校验）；营收逼近 500 万预警（防被迫转一般纳税人）。

- 保密隔离：成本价/账期字段级权限，项目行级隔离，谁能看在权限里配。

- 单一真相源：派生数据（在租率、应收、现金流）只由事件流/单据算出，禁直写。

## 九、UI 信息架构（页面清单，供 mockup）

一期先出 8 张招牌页 mockup 给你看（其余页里程碑内补齐）：

- 老板驾驶舱（工作台）：在租率/应收/本月分配/风险红点/资产周转

- 报价测算器：市场价+客户类型 → 速算月租+三层回报+现金流校验（招牌功能）

- 合同详情 + 租金计划表：N 期计划、到期状态、期末转让约定

- 现金流/分配驾驶舱：应收×到期分层×每月5号分配×留存×三层杠杆

- 设备详情页（体检报告式）：状态机时间轴、BOM/成本、维保、当前在谁手上

- 供应商详情 + 谈判条件：四维评估、集采价、账期、首付↔回报联动

- 客户详情 + 风控准入：授信、盈利评估、目标 IRR、逾期记录

- 月度报表：财务日历 + 报表包六件套 + 经营分析报告七节（学园区小卖账房；分配表按角色可见）

设计风格：延续小卖账房「新式账本」风格，保证平台内两板块体验一致。

## 十、开放问题（评审时定）

- 报价测算器的默认参数（年化资金成本 r、各品类残值率）由财务给还是先用《设立方案书》基准值？

- 月度报表的分配表/经营分析报告放哪个里程碑（建议 M3 随财务分配一起）？合伙人拿到的报表口径与颗粒度由财务定。

- 与智慧园区平台的账号/权限对接：是等平台就绪，还是先用占位头（X-User）独立跑（同小卖账房上线前做法）？

- 人事维度深到哪（仅花名册+提成 vs 含考勤/薪酬）？

- AI 能力一期做哪些（合同抽取/风险解读/月报起草）？