Table of Contents

# ADR-001：租赁板块 SSO 采用占位头 UserContext 适配层

- 状态：已接受（2026-08-08）

- 关联：DESIGN_DOC.md 第四/六节；Phase 0 需求摘要第八节

## 背景

用户要求"现在就对接平台 SSO"。经代码调研（园区小卖账房 vending-erp）：

- 平台无真 SSO——纯占位头：X-User-Name（经手人）、X-User-Role（角色，仅"老板 vs 非老板"一道 assertBossRole 守卫）、user_id=0L 硬编码占位；sso 模块是空壳，application.yml sso.enabled=false。

- 平台有权威 SSO 契约：澳乐门户（aole-portal），固化为 skill ole-portal-sso（端点 /v1/sso/auth-url|exchange|public-key，JWT RS256，共库消费 yc_portal_member/tenant/system）。

- 硬阻塞：真接需门户团队在 yc_portal_system 注册子系统并下发 app_id/client_secret——属红线，AI 不能代申请；且此待办平台侧尚未列。

## 决策

租赁板块现在不单独真接 SSO，采用占位头适配层：

- 复用小卖账房现成占位机制（Operators.resolve(X-User-Name) + X-User-Role 守卫 + yc_vend_user_role 角色表 + user_id=0 占位），两板块共用同一身份口径。

- 把身份获取收敛到一个 UserContext/CurrentUser provider（内部现读头、将来读 JWT），业务代码只依赖此抽象。

- 前端沿用 request.ts 已预留的 Authorization: Bearer 挂载点。

- SSO 就绪时走 ole-portal-sso skill（场景 1 共库），全平台（售卖机+租赁）一起切、只改适配层一处。

## 理由

- 平台整体未接 SSO，租赁单独真接会造成两套身份口径不一致。

- 真接被凭据申请硬阻塞（红线，非 AI 可完成）。

- 适配层让"未来一处替换"成本最低，与平台 assertBossRole 注释承诺一致。

## 后果

- ✅ 不阻塞开发；与小卖账房一致；未来切换局部化。

- ⚠️ 上线前必须完成红线待办：门户团队注册子系统 + 下发 app_id/client_secret + 提供门户 base_url 与测试账号（补进《需要老板做的事》）。

- ⚠️ 占位期权限较粗，需在板块内补数据隔离（行级 owner/project + 字段级成本价隔离）。

## 备选（已放弃）

- 现在就真接 SSO：被凭据申请阻塞、不经济、两板块口径不一致。